## Slide 1: Scrum para quem já sabe scrum
Davison marques
Tecnólogo em desenvolvimento de software
Csp, psm1.

## Slide 2: Fácil de entender!

## Slide 3: Fácil de implantar?
TRANSPARÊNCIA
INSPEÇÃO
ADAPTÇÃO

## Slide 4: Além do diagrama Scrum

## Slide 5: Papéis

## Slide 6: Product owner
Dono do Produto! É o Fraco! Será?
Vamos priorizar.
Eu sou o cliente.
Tá Pronto?
20/80 entregando valor.
A culpa é do Scrum Master!

## Slide 7: Development team
Multi-funcional! Hã?!
Auto-Organizada! Num brinca!
Auto-gerenciada! Sei...
A culpa é do Scrum Master.

## Slide 8: Scrum master
Removo Impedimentos! Só isso? O que é Isso?
O que Não percebi?
Minha Culpa.

## Slide 9: artefatos

## Slide 10
Uma Lista de tudo o que vai se fazer (Product backlog).
Uma lista do tem que se fazer agora (Sprint backlog).
Olha o que está sendo feito (Quadro Scrum).
Burn down Não é Gantt.

## Slide 11: cerimônias

## Slide 12
Na agilidade também se planeja. – Sprin planing.
Transparência e feedback na prática – Sprint review.
O tempo que precisa - Sprint.
Avaliar processos e não pessoas. Agir – Sprint retrospective.
Se comunicar e agir n dia a dia – Dayly.

## Slide 13: concluindo

## Slide 14: Estamos prontos para o Scrum?
Se não estiver... A culpa é do scrum master!!! Será?

## Slide 15: Referências
www.scrum.org
www.scrumalliance.org
www.scrumstudy.com
SPBOK
Scrum Guide
Scrum - A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. (Jeff Sutherland & J.J. Sutherland.

## Slide 16: contatos
davidson-marques-8093aa9 h
@davidsonMarques D
@davidsonmarquesm Q

## Slide 17: Obrigado!!
qualquer dúvida pergunte ao google!
Mas se quiser conversar Estamos aqui pra apremdermos juntos!